國立臺北商業大學

專題會議記錄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 第18次專題會議 | | |
| 時間 | 2022/06/30 | 地點 | 線上Google Meet |
| 主席 | 蒯思齊 | 紀錄 | 呂靖雅 |
| 出席狀況 | 應到 : 5 (呂靖雅、段宥任、許馥棋、秦佩嘉、邱雅萱)  實到 : 4 (呂靖雅、許馥棋、秦佩嘉、邱雅萱) | | |
| 會議主旨 | 例行會議 | | |
| 討論事項 | | | |
| 1. 規劃目前進度和統整(每人說明) | | | |
| 會議內容 | | | |
| 1. 規劃目前進度和統整：   老師:資料庫的建置，APP連結資料庫，APP和資料庫的同學要一起討論，欄位的建置要開幾個，下次APP和資料庫同學討論完報告。APP要常常跟資料庫同學保持溝通。  APP畫面：模板－利用listview 範例，在試看看。  收藏(取消)-按下去之後從新指派陣列一次，塞到物件的最後。要找跟資料庫連動。  AI-先不急，資料還沒有搜期，這個的後面再做。  個人資訊-拍照(圖片進行壓縮，用2進位資料庫存圖片，傳送到資料庫，透過網路傳到APP串聯資料，再把它傳回系統介面)  餐廳介面-餐廳名稱可以限制它的字串  老師建議:可以先從店家有關的開始規劃，因為資料庫和爬蟲要知道怎麼操作。  文件:可以開始提前處理，請一位同學先整理資料。  下次討論: 資料庫跟APP報告進度，美工跟系辦界歷屆的專題資料，在後再進行討論。  討論區:統一某個區域討論，可以參考Dcard，組員在思考決定，下次開會定案。  結論：下次討論:-資料庫跟APP報告進度，美工跟系辦界歷屆的專題資料，在後再進行討論。下次開會7/13早上10.開會，7/20改成21號開會。11月中系統大致完成，剩下時間做確認的。 | | | |
| 臨時動議 | | | |
| 無 | | | |