國立臺北商業大學

專題會議記錄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 第24次專題會議 | | |
| 時間 | 2022/08/10 | 地點 | 線上Google Meet |
| 主席 | 蒯思齊 | 紀錄 | 呂靖雅 |
| 出席狀況 | 應到 : 5 (呂靖雅、段宥任、許馥棋、秦佩嘉、邱雅萱)  實到 : 5 (呂靖雅、段宥任、許馥棋、秦佩嘉、邱雅萱) | | |
| 會議主旨 | 例行會議 | | |
| 討論事項 | | | |
| 1. 爬蟲 2. 資料庫 3. AI 4. APP畫面和APP 5. AI創意競賽 | | | |
| 會議內容 | | | |
| 1.爬蟲 ：爬蟲  甲、 評論已爬完  乙、 正在測試寫入資料庫  丙、 Webdriver遇到問題  丁、 使用者名稱包含圖案=>想辦法過濾掉  老師：語法錯誤問題，再去查看程式碼  2.資料庫 ：講解資料庫設計的圖(多加關鍵字頻率和評分)  老師：在關鍵字介面圖再加上一個文字雲。 關鍵字頻率和評分紀錄可以寫成  好吃:5, 乾淨:3, 等很久:2  3. AI：完成文字雲和正負分析的部分，詢問星級部分的分數分配。  遇到問題:有些評論爬下後並沒有包含評分，進行滿意度預測時可能會影響準確度  老師：只有文字無評分的評論跟有評分的分開處理，只有文字資料時嘗試將文字分析後轉換為分數  4.APP畫面和APP：講解最新的畫面解說 ，評分不另外再開一個畫面，跳出視窗點選星級。遇到問題:評星時Button設計問題  老師： 畫面都確定，資料要改成從資料庫那邊去連接(要盡快去處理)。鎖定若點選第三顆星時前面的星星會跟者亮  5.AI創意競賽:述說比賽所需的資料，講解流程時間表，2分鐘影片，詢問比賽資料的問題(作品自製比例說明、貢獻、商品化可能性、其他具有影響之)9/10要繳交出去(文件和影片)  老師：2分鐘的影片，講解核心理念，透過影片能讓評審知道你要做甚麼。2分鐘把我們idea放進影片。貢獻:分成user和店家去講述  下次進度:各個進度持續進行，然後app要趕快連接到資料庫。  8/18下禮拜四 早上10. | | | |
| 臨時動議 | | | |
| 無 | | | |